# KOSGEB Bütçe Tablosu — ÜretimIQ Projesi

Şirket: Kerege Ltd. Şti. (www.kerege.net) · Süre: 24 Ay (Q1/2026 – Q4/2027) Toplam Proje Bütçesi: 1.950.000 ₺ KOSGEB Desteği Talebi: 1.560.000 ₺ (%80) Öz Kaynak: 390.000 ₺ (%20)

## Kategori Özeti

| Kategori | Tutar (₺) | Oran | KOSGEB Desteği (₺) | Öz Kaynak (₺) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personel ve Hizmet Alımları | 820.000 | %42 | 656.000 | 164.000 |
| AR-GE ve Yazılım Geliştirme | 520.000 | %27 | 416.000 | 104.000 |
| Pazarlama ve Satış | 260.000 | %13 | 208.000 | 52.000 |
| Altyapı ve Donanım | 210.000 | %11 | 168.000 | 42.000 |
| Genel Giderler | 140.000 | %7 | 112.000 | 28.000 |
| TOPLAM | 1.950.000 | %100 | 1.560.000 | 390.000 |

## Detaylı Kırılım — Aylık × Süre = Toplam (Kaynak Referansı ile)

Aşağıdaki tablo başvuru değerlendiricisinin her kalem için aylık bazda doğrulayabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tek seferlik (CAPEX) kalemler için Süre sütunu ödeme penceresini gösterir; abonelik / hizmet kalemleri 24 aya yayılır.

### 1. Personel ve Hizmet Alımları — 820.000 ₺ (%42)

| Kalem | Aylık ₺ | Süre | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kurucu çalışma karşılığı (Önder Öztürk, tam zamanlı — proje yönetimi, ML/yazılım geliştirme, satış) | 25.000 | 24 ay | 600.000 | OPEX | KOSGEB GDP rehberi · TÜİK Yazılım Ücret İstatistikleri |
| Freelance / proje bazlı yazılım desteği (frontend, backend, DevOps) | ~6.250 (ort.) | 24 ay | 150.000 | OPEX | Bionluk · Upwork TR rates |
| Stajyer / part-time destek (üniversite öğrencisi — etiketleme, test, dokümantasyon) | ~5.833 | 12 ay | 70.000 | OPEX | İŞKUR Stajyer Programları |
| Alt toplam |  |  | 820.000 |  |  |

### 2. AR-GE ve Yazılım Geliştirme — 520.000 ₺ (%27)

| Kalem | Aylık ₺ | Süre | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud GPU model eğitimi (AWS SageMaker / Azure ML / Lambda — H100/A100) | 5.000 | 24 ay | 120.000 | OPEX | AWS SageMaker · Azure ML · Lambda Labs |
| Yazılım lisansları & DevOps (GitHub Enterprise, Sentry, Datadog, JetBrains, MLflow Pro) | ~3.333 | 24 ay | 80.000 | OPEX | GitHub Pricing · Datadog · JetBrains |
| Türkçe imalat veri seti edinimi & etiketleme (IoT veri toplama partneri + servis) | ~7.500 (kademeli) | 24 ay | 180.000 | Karma | Scale AI · TÜBİTAK 1505 |
| Üniversite-sanayi danışmanlığı (KSBÜ Bilgisayar Müh. + İTÜ AI Lab.) | ~5.833 | 24 ay | 140.000 | OPEX | TÜBİTAK 1505 Programı |
| Alt toplam |  |  | 520.000 |  |  |

### 3. Pazarlama ve Satış — 260.000 ₺ (%13)

| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web sitesi, SEO, demo ortamı (domain, hosting, içerik, teknik SEO) | ~1.667 | 24 ay | 40.000 | OPEX | Route53 + Cloudflare · Ahrefs SEO |
| Fuar katılımları (Win Eurasia + Makine İmalatı Fuarı — stand + lojistik) | 40.000 / etkinlik | 2 etkinlik (ay 8, ay 20) | 80.000 | CAPEX-pencere | Win Eurasia (350-450 €/m²) · Makine İmalatı Fuarı |
| Dijital reklam (Google Ads + LinkedIn Sponsored — B2B retargeting) | ~3.333 | 24 ay | 80.000 | OPEX | Google Ads TR · LinkedIn Ads B2B |
| Müşteri ziyaretleri ve seyahat (yurtiçi pilot + 1 yurtdışı — Hannover Messe) | ~2.500 | 24 ay | 60.000 | OPEX | THY kurumsal · Hannover Messe |
| Alt toplam |  |  | 260.000 |  |  |

### 4. Altyapı ve Donanım — 210.000 ₺ (%11)

| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud (AWS/Azure) prod + staging + dev (RDS, S3, CloudFront, EKS, monitoring) | ~4.167 | 24 ay | 100.000 | OPEX | AWS Calculator · Azure Calculator |
| IoT sensörler & test cihazları (titreşim, sıcaklık, akım — Bosch + Siemens) | ~10.000 / parti | 6 parti (ay 3-12) | 60.000 | CAPEX | Bosch Sensortec · Siemens Sensors |
| Edge computing donanımı (NVIDIA Jetson Orin Nano + endüstriyel kasa, Pi 5) | ~5.000 / birim | 6 birim (ay 4-10) | 30.000 | CAPEX | NVIDIA Jetson Orin · Raspberry Pi 5 |
| Geliştirme laptopları (paylaşımlı kullanım — 2 cihaz) | 10.000 / cihaz | 2 cihaz (ay 1) | 20.000 | CAPEX | Apple MacBook Pro / Dell Precision TR liste 2026 Q1 |
| Alt toplam |  |  | 210.000 |  |  |

### 5. Genel Giderler — 140.000 ₺ (%7)

| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patent başvurusu (TÜRKPATENT ulusal — başvuru + araştırma + inceleme + tescil; 2 patent) | 12.500 / patent | 2 patent (ay 6, ay 18) | 25.000 | CAPEX-etap | TÜRKPATENT 2026 Ücret Tarifesi |
| Muhasebe & hukuk danışmanlığı (SMMM + avukat — aylık serbest meslek + sözleşmeler) | 2.500 | 24 ay | 60.000 | OPEX | TURMOB SMMM Tarifesi · TBB Avukatlık Tarifesi |
| KVKK / GDPR uyum danışmanlığı (analiz + VERBİS kayıt + aydınlatma + DPIA) | 25.000 / paket | 1 paket (ay 2-4) | 25.000 | CAPEX | KVKK Kurumu · VERBİS |
| Ofis (coworking), eğitim, kırtasiye (sertifikasyon + sarf malzeme) | 1.250 | 24 ay | 30.000 | OPEX | Workinton · Coursera Business |
| Alt toplam |  |  | 140.000 |  |  |

Genel Toplam: 1.950.000 ₺ (820.000 + 520.000 + 260.000 + 210.000 + 140.000).

## Yıllık Nakit Akışı Dağılımı

| Dönem | Personel | AR-GE | Pazarlama | Altyapı | Genel | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıl 1 (2026, ay 1-12) | 410.000 | 260.000 | 110.000 | 140.000 | 55.000 | 975.000 |
| Yıl 2 (2027, ay 13-24) | 410.000 | 260.000 | 150.000 | 70.000 | 85.000 | 975.000 |
| Toplam | 820.000 | 520.000 | 260.000 | 210.000 | 140.000 | 1.950.000 |

- Yıl 1 (2026): AR-GE ağırlıklı — donanım edinimi, veri seti, MVP geliştirme.

- Yıl 2 (2027): Ticarileşme ağırlıklı — fuar, dijital reklam, satış seyahati.

## Gelir Projeksiyonu ve Geri Dönüş

| Yıl | Tahmini Ciro (₺) | Tahmini Maliyet (₺) | Net Kar (₺) | Kümülatif (₺) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 1.400.000 | 750.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2028 | 4.200.000 | 1.300.000 | 2.900.000 | 3.550.000 |
| 2029 | 8.100.000 | 1.800.000 | 6.300.000 | 9.850.000 |

Break-Even: 28-30. ayda (yaklaşık 2.5 yıl). Geri Ödeme Planı: KOSGEB GDP kuralları uyarınca cirodan tahsil edilen taksitlerle 3. yıl sonunda rahatlıkla karşılanır.

## Notlar ve Gerekçelendirme

- Çalışma karşılığı: Kurucu Önder Öztürk için aylık 25.000 ₺ net çalışma karşılığı; freelance saat ücretleri (Bionluk/Upwork 2026 ortalaması) ve İŞKUR stajyer ücretleri baz alınmıştır.

- Cloud maliyetleri: AWS/Azure üretim + staging + dev ortamı için aylık ~4.000-5.000 ₺ + GPU eğitim için ek ~5.000 ₺/ay hesaplanmıştır.

- Yapı: Solo founder. Kerege Ltd. Şti. tek kurucudan oluşur; sabit personel yoktur, dış hizmet alımları proje bazlıdır.

- Bütçe yapısı: KOSGEB rehberine uygun (makine yerine yazılım/AR-GE/personel ağırlıklı) hazırlanmıştır.

- Kaynak doğrulama: Tüm fiyat varsayımları yukarıdaki kaynak bağlantılarına dayanır; resmi listelerden (TÜRKPATENT, KOSGEB, KVKK, TÜBİTAK) ve kurumsal fiyatlandırma sayfalarından alınmıştır.

- Excel versiyonu: Bu tabloyu doğrudan Excel’e kopyalayabilir veya butce.csv dosyasını içe aktarabilirsiniz.

Bu tabloyu Proje Bilgi Dokümanı’na ek olarak yükleyiniz.