# SWOT Analizi ve Risk Yönetim Planı

Proje: ÜretimIQ — Kerege Ltd. Şti. Tarih: 03 Mayıs 2026

## 1. SWOT Analizi

### Güçlü Yönler (Strengths)

- Deneyimli girişimci profili: 20+ yıl bilişim ve girişimcilik tecrübesi (Önder Öztürk, 45)

- Tamamlanmış KOSGEB İleri Girişimcilik Eğitimi (27.05.2023, KSB01UGE0110965291)

- Odaklı AR-GE yaklaşımı: Türkiye imalat sektörüne özgü veri seti ve modeller

- KOBİ-ölçek niş boşluğu: SmartOpt, Datagifta gibi yerli oyuncular danışmanlık/proje modelinde; ürünleştirilmiş, abonelik tabanlı SaaS yerli rakip henüz olgunlaşmamış

- Hızlı ROI vaadi: Müşteri için 6-9 ayda yatırım geri dönüşü

- KVKK/GDPR uyumlu edge mimari — kurumsal satış için kritik avantaj, global rakiplerin (Augury, GE) sahip olmadığı yerel uyum

### Zayıf Yönler (Weaknesses)

- Yeni şirket: Kerege Ltd. Şti. 5 aylık (referans/kurumsal güven oluşumu zaman alacak)

- Sınırlı başlangıç sermayesi: KOSGEB desteği olmadan ölçeklenme zor

- 35 yaş altı / kadın girişimci ek puanı yok: Bu nedenle AR-GE derinliği ve iş planı kalitesi ile kompanse edilmektedir

- Marka bilinirliği yok: İlk müşteri kazanımı ücretsiz pilot stratejisiyle aşılacak

- Dar ekip: Başlangıçta tek kurucu (6 personel istihdam projeksiyonu var)

### Fırsatlar (Opportunities)

- Türkiye imalat dijital dönüşüm dalgası: 400.000+ KOBİ hedef pazarında

- Devlet teşvikleri: KOSGEB, TÜBİTAK, KOBİ Dijital Dönüşüm fonları

- Avrupa pazarı yakınlığı: Almanya/Polonya’da Türkiye menşeli yazılımlara açıklık

- Endüstri 4.0 yatırımları: Üretim verimliliği yazılımlarına talep yıllık %18-25 artıyor

- Predictive maintenance küresel pazar: 2030’a kadar 30 milyar USD

- Türkçe NLP boşluğu: Yabancı çözümlerin Türkçe destek zafiyeti

### Tehditler (Threats)

- Global lider platformlar: SymphonyAI (SupplyAI markalı), Blue Yonder, SAP IBP, Oracle SCM — yüksek bütçeli; ancak fiyat ve yerel destek dezavantajlı

- Predictive maintenance uzmanları: Augury, Siemens Senseye — sensör derinliği var ama bütünsel platform değil

- Yerli oyuncular ürünleşirse: SmartOpt, Datagifta, Pdata.ai gibi danışmanlık şirketlerinin SaaS’a evrilmesi (mevcut ekipleri ile hızlı olabilir)

- Kamu inisiyatifleri: TİM AI projesi, AI EDIH Türkiye gibi devlet destekli inisiyatiflerin ücretsiz/sübvansiyonlu rakip ürünler çıkarması

- Ekonomik dalgalanma: KOBİ’lerde yazılım yatırım kararlarının ertelenmesi

- Hızlı teknoloji değişimi: ML/AI ekosisteminde model eskimesi (sürekli AR-GE gerektirir)

- Yetenek savaşları: Senior yazılımcı ve ML uzmanı maaş baskısı

- Marka tescili rekabeti: ÜretimIQ adı için TPMK marka tescili henüz tamamlanmadı — başvuru süreci proje başlangıcının ilk 3 ayında tamamlanacak

- Veri güvenliği endişeleri: İmalat verisi paylaşımı konusunda KOBİ’lerin tedirginliği (KVKK uyumu ve edge computing ile çözülmektedir)

## 2. Risk Yönetim Matrisi

| # | Risk Kategorisi | Risk Tanımı | Olasılık | Etki | Skor | Önlem / Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teknik | ML modellerinin %85+ doğruluk hedefini tutturamaması | Orta | Yüksek | 6 | Çoklu model yaklaşımı (LSTM + Prophet + XGBoost ensemble), iteratif iyileştirme, akademik danışmanlık |
| 2 | Pazar | İlk yıl 25 müşteri hedefinin altında kalmak | Orta | Yüksek | 6 | Ücretsiz 3 aylık pilot programı, sektör fuarlarında aktif yer alma, referans müşteri stratejisi |
| 3 | Finansal | KOSGEB desteğinin onaylanmaması | Düşük | Çok Yüksek | 4 | TÜBİTAK BiGG, KOBİ Dijital, melek yatırımcı yedek planı; minimum MVP düşük bütçeyle de geliştirilebilir |
| 4 | İnsan Kaynağı | Senior ML uzmanı bulunamaması | Orta | Yüksek | 6 | Üniversite işbirliği (yüksek lisans öğrencileri), uzaktan çalışma esnekliği, hisse opsiyonu modeli |
| 5 | Operasyonel | Veri toplama aşamasında pilot müşteri bulunamaması | Düşük | Yüksek | 4 | Veri karşılığı ücretsiz lisans modeli, sektör derneklerle (MESS, OAİB) işbirliği |
| 6 | Regülatif | KVKK denetimi ve veri lokalizasyonu zorlukları | Düşük | Orta | 3 | Edge computing ile veri yerelliği, KVKK uyum danışmanlığı bütçeye dahil |
| 7 | Rekabet | Büyük oyuncuların Türkçe destekli ürün lansmanı | Düşük | Yüksek | 4 | Yerel veri seti ve hızlı entegrasyonla farklılaşma, fiyat avantajını koruma |
| 8 | Siber Güvenlik | Müşteri verisinin sızması | Düşük | Çok Yüksek | 5 | ISO 27001 yol haritası, şifreleme (at-rest + in-transit), penetrasyon testi yıllık |
| 9 | Teknolojik | Cloud sağlayıcı maliyet artışı (USD bazlı) | Yüksek | Orta | 6 | Multi-cloud stratejisi, yerli cloud (TURKCELL, TÜRKSAT) alternatifleri, döviz hedge |
| 10 | Stratejik | Pazar talebinin beklenenden yavaş büyümesi | Orta | Orta | 4 | Pivot esnekliği — perakende ve lojistik sektörlerine yatay geçiş kapasitesi |
| 11 | Marka / Hukuki | TPMK marka tescili tamamlanmadan benzer isimli rakip ürün çıkışı | Düşük | Orta | 3 | TPMK 35-42. sınıf başvurusu projenin ilk 3 ayında; alan adı (uretimiq.com.tr, .com) tescili; uluslararası WIPO başvuru opsiyonu |

Skor: Olasılık (1-3) x Etki (1-3). Skor >= 6 olan riskler aktif izlenmektedir.

Marka Notu: Proje hazırlık aşamasında “SupplyAI” çalışma adı kullanılmış, ancak pazar araştırmasında bu adın SymphonyAI Industrial firmasının tescilli markası olduğu (symphonyai.com/industrial/supplyai) tespit edilmiştir. Marka çakışmasını önlemek amacıyla ürün adı “ÜretimIQ” olarak güncellenmiştir. Bu adın yerel ve uluslararası tescil süreci proje başlangıcında başlatılacaktır.

## 3. Risk İzleme ve Raporlama

- Aylık risk gözden geçirme: Proje yöneticisi (Önder Öztürk) tüm aktif riskleri aylık raporlar.

- Çeyrek dönemlik strateji revizyonu: Risk seviyesi değişen kalemlerde stratejik yeniden konumlanma.

- KPI’lar: Müşteri kazanım hızı, model doğruluk oranı, çalışan turnover, runway (ay).

- Erken uyarı sinyalleri: Pilot müşteri sayısı 6. ay sonunda < 3 ise pazarlama bütçesi yeniden değerlendirilir.

Bu doküman, KOSGEB başvurusunun risk analizi ekidir. Proje süresince güncellenecektir.